通用小模型平台 · 需求池（Backlog）

上游：PRD-通用小模型平台.md　日期：2026-09-24　状态：待排期
本文件是研发的输入。每条需求都能独立开发、独立验收。

怎么读这张表

| 列 | 谁填 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| ID | 产品 | 模块前缀 + 序号，作唯一标识 |
| 用户故事 | 产品 | "作为〈角色〉，我希望〈做什么〉，以便〈获得什么价值〉" |
| 验收标准 | 产品 | 判断做没做完的客观条件，必须可判定 |
| 优先级 | 产品 | MoSCoW：必须(M) / 应该(S) / 可以(C) / 不做(W) |
| 阶段 | 产品 | 对应后续的交付批次（一期 / 下一期 / 二及以后） |
| 估算 | 研发 | 工时，产品不估 |
| 状态 | 研发 | 待开发 / 进行中 / 待验收 / 已完成 |

两条规矩：

1. 优先级是产品定的，估算是研发定的。 越界就会失真。

2. 验收标准写不清楚的需求，不许进开发。 写不清楚通常意味着需求本身没想明白。

优先级怎么定

不是"都重要"。问自己一句话：如果这一版只能做一条，做哪条？ 答不上来就是没排。

• 必须(M)：不做这版就没有意义

• 应该(S)：不做会明显影响体验，但能上线

• 可以(C)：有更好，可以下一版

汇总

| 分组 | 条数 | 必须(M) | 应该(S) | 可以(C) | 暂缓(W) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. 登录注册 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| B. 用户管理 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| C. Jupyter | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| D. 推理服务 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| E. 中间件服务 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| F. 取数存数 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| G. 平台级（隔离 / 存储 / 迭代） | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| H. 本期不交付（暂缓 → 隐藏可恢复） | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| I. 非目标（永久不做 → 可清理） | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| J. 后续版本新建能力 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| K. ✅ 已完成（行内验证通过） | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L. 镜像与任务资产重建 ⚠️ | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| M. ⭐ 可用性改造（一期主力） | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 合计 | 70 | 41 | 23 | 1 | 3 |

⭐ M 组是一期的主力，不是补充项。 依据：用户明确说&quot;功能都测过了，但不好用&quot;——
一期的价值是把"能跑"改成"好用"，而不是再开发几个功能。详见 PRD 第 1 章的三态模型。
注：M 组目前是候选，待用户补充真实使用中发现的可用性问题。

口径说明：合计 64 条，其中 2 条已完成（K 组 TRN-01 分布式训练、HDFS-01 HDFS 数仓浏览）不计优先级，故 M+S+C+W = 62。
已完成的另外 3 条（DATA-01/02 取数存数、IMG-05）仍计入各自分组的 M。

⚠️ L 组是本期最大的隐性工作量，详见 PRD 第 8.1 节：
一期交付的功能里，Jupyter 与取数存数已具备（后者是自研、行内已验证），
但中间件服务与任务模板的镜像和内容要自己造。

H / I / J / K / L 的区别（别做混，方向都不一样）：

⚠️ H 和 I 最容易做混，而且方向相反：

A. 登录注册

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | 作为行内用户，我希望用现有账号直接登录，以便不用记新密码 | 用行内已有认证方式能登录成功；认证失败有明确提示 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| AUTH-02 | 作为行内用户，我希望登录态过期后能无感续期或快速重登，以便不中断工作 | 会话过期后重新登录 ≤ 3 步操作；未保存的工作有提示 | S | 二 | 待估 | 待开发 |
| AUTH-03 | 作为从其他系统跳转过来的用户，我希望免二次登录，以便体验连贯 | 带合法票据跳转时直接进入；票据无效时回到登录页并提示 | S | 三 | 待估 | 待开发 |

B. 用户管理

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| USER-01 | 作为管理员，我希望新增用户并分配角色，以便新人当天能用上平台 | 从零到"新用户能打开 Jupyter" ≤ 5 分钟，不需要改配置文件 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| USER-02 | 作为管理员，我希望停用离职用户，以便立即收回访问权 | 停用后该用户所有登录入口失效；已运行的 Jupyter 可被一键停止 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| USER-03 | 作为管理员，我希望看到每个用户当前占用的资源，以便判断要不要干预 | 用户列表能看到其 Jupyter / 服务实例数量 | S | 三 | 待估 | 待开发 |
| USER-04 | 作为管理员，我希望角色权限是明确的几档，以便不用逐个配权限 | 角色数 ≤ 4 档，每档权限有文字说明 | S | 二 | 待估 | 待开发 |

C. Jupyter

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NB-01 | 作为算法工程师，我希望一键拉起开发环境，以便马上开始写代码 | 从点击到能用 ≤ 2 分钟；失败有明确原因（镜像拉不到 / 资源不足） | M | 一 | 待估 | 已有，待验证 |
| NB-02 | 作为算法工程师，我希望我的文件下次进来还在，以便不用担心丢代码 | 删除 pod 后按原配置重建，文件完整保留 | M | 一 | 待估 | 已有，待验证 |
| NB-03 | 作为算法工程师，我希望保存环境镜像，以便复现和分享 | 保存后能用该镜像拉起新环境，且环境一致 | S | 二 | 待估 | 已有，待验证 |
| NB-04 | 作为项目成员，我希望看到同项目同事的文件，以便协作 | 项目内 A 的文件，B 能看到并可读（依赖 PLAT-01） | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| NB-05 | 作为算法工程师，我希望环境启动慢时有反馈，以便知道是在等还是卡了 | 启动过程中能看到阶段状态（调度中 / 拉镜像 / 启动中） | S | 三 | 待估 | 待开发 |
| NB-06 | 作为算法工程师，我希望直接用平台里的数据集，以便不用自己找路径 | Jupyter 内能直接访问已登记数据集；路径在界面上可见可复制 | M | 三 | 待估 | 待开发 |

D. 推理服务

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SERV-01 | 作为算法工程师，我希望把模型一键部署成服务，以便交给别人调用 | 部署后能拿到可调用地址；用示例请求能返回正确结果 | M | 一 | 待估 | 已有，待验证 |
| SERV-02 | 作为算法工程师，我希望服务重启后模型还能加载，以便不用手工重灌 | 服务 pod 重建后自动恢复，无需人工介入 | M | 一 | 待估 | 待开发 |
| SERV-03 | 作为平台运维，我希望节点故障时服务能自动恢复，以便夜里出事白天已好 | 关掉一台节点，服务在可接受时间内恢复可用（依赖 PLAT-05） | M | 一 | 待估 | 待开发 |
| SERV-04 | 作为算法工程师，我希望看到服务被调用了多少次，以便知道有没有人在用 | 服务详情页能看到调用量趋势 | S | 三 | 待估 | 待开发 |
| SERV-05 | 作为算法工程师，我希望带版本地更新服务，以便灰度上新 | 新旧版本可同时在线，能按比例切流量 | S | 三 | 待估 | 待开发 |

E. 中间件服务

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MW-01 | 作为算法工程师，我希望一键拉起一个数据库做实验，以便不用等运维 | 从点击到拿到可连接的连接串 ≤ 3 分钟 | M | 二 | 待估 | 已有，待验证 |
| MW-02 | 作为算法工程师，我希望用完能删掉实例，以便释放资源 | 删除后实例和占用的资源都释放，列表不再显示 | M | 二 | 待估 | 已有，待验证 |
| MW-03 | 作为算法工程师，我希望每个中间件模板都真的能用，以便不被坑 | 逐个模板实测启动并连通；不可用的模板必须修好或下架 | M | 一 | 待估 | ⚠️ 已知 `mysql-ui` 不可用 |
| MW-04 | 作为算法工程师，我希望数据不会因为重启就没了，以便实验可复现 | 重启实例后数据保留（无状态模板除外，且有文字说明） | S | 二 | 待估 | 待开发 |
| MW-05 | 作为算法工程师，我希望有个中间件的使用说明，以便不用问人 | 每个模板有示例连接方式和使用说明 | C | 三 | 待估 | 待开发 |

F. 取数存数

✅ 本组已开发完，并在行内测试环境验证过（2026-09-24 用户确认）。
实现是自研路径（后端 + view_hdfs.py / hdfs_tasks.py / hdfs_client.py），不依赖上游任务模板与 `dataset` 镜像。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DATA-01 | 作为数据工程师，我希望从数仓取数并登记为数据集，以便算法同事直接用 | 取数成功后可登记；登记后在 Jupyter 中可读 | M | 一 | — | ✅ 已完成（行内已验证） |
| DATA-02 | 作为数据工程师，我希望取数任务失败时看到明确原因，以便自己排查 | 失败有错误信息（网络 / 权限 / 路径），不是静默失败 | M | 一 | — | ✅ 已完成（行内已验证） |
| DATA-03 | 作为数据工程师，我希望登记了不存在的路径时被明确告知，以便不白忙 | 保存时校验路径，不存在则报错并指出哪条 | M | 一 | 待估 | ⚠️ 需按行内环境复核——见下 |
| DATA-04 | 作为数据工程师，我希望取数落地的数据在重启后还在，以便不用重取 | pod 重启、节点重启后数据仍在 | M | 一 | 待估 | ⚠️ 需按行内环境复核——见下 |
| DATA-05 | 作为数据工程师，我希望知道数据集有多大、谁在用，以便清理 | 数据集列表能看到大小和引用它的 Jupyter/服务 | S | 三 | 待估 | 待开发 |
| DATA-06 | 作为项目成员，我希望数据集按项目可见，以便不互相干扰 | 非项目成员看不到也不可读该项目的数据集（依赖 PLAT-01） | S | 二 | 待估 | 待开发 |

⚠️ DATA-03 / DATA-04 为什么要"按行内环境复核"：
这两条是我之前根据 `install/kubernetes/cube/overlays/config/config.py` 里的配置标出来的疑点
（DATASET_SAVEPATH=&#39;/dataset/&#39; 在集群里没有对应挂载；数据集保存会静默丢弃不存在的路径）。

但既然取数存数在行内已跑通，说明行内环境的配置与这份 k8s overlay 不同，或这两点已不成立。
所以状态从&quot;缺陷&quot;改为&quot;待复核&quot;——不要拿这份 overlay 配置去推翻行内的实测结论。
复核点：行内实际用的 DATASET_SAVEPATH 是什么、有没有对应挂载。

G. 平台级

G1. 项目级隔离

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAT-01 | 作为项目成员，我希望项目内共享工作区，以便协作 | 项目内 A 建的文件 B 能看到并读写；且不同项目互相看不到（同一用户在项目 A/B 挂载的目录必须不同） | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-02 | 作为平台管理员，我希望权限以项目为单位，以便批量授权 | 加入项目即获得该项目资源权限，无需逐个配 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-03 | 作为安全管理员，我希望非项目成员无法通过 URL 偷看项目文件，以便合规 | 非项目成员直接访问项目文件 URL 被拒绝（当前此校验是关闭的） | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-04 | 作为平台管理员，我希望操作日志能按项目追溯，以便审计 | 能按项目筛选出该项目的关键操作记录 | S | 三 | 待估 | 待开发 |

G2. 存储消单点

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAT-05 | 作为平台运维，我希望单节点故障时数据不丢，以便夜里出事白天已好 | 故意关掉一台存储节点：Jupyter 文件仍可读写、模型仍可加载；恢复节点后数据一致 | M | 一 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-06 | 作为平台运维，我希望数据有备份且演练过恢复，以便真出事时不慌 | 有备份任务；实际演练过一次恢复并留下记录 | M | 一 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-07 | 作为平台负责人，我希望明确与智算平台的合并形态与工期，以便本期的接口按可对接设计 | 合并形态确认；工期节点明确；网关/鉴权/任务提交的接口方案经对方确认 | M | 一 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-08 | 作为安全管理员，我希望密钥不落明文配置，以便通过安全检查 | 抽查配置文件中无明文口令 | S | 一 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-09 | 作为平台运维，我希望工作区文件系统不因元数据丢失而"文件消失" | 工作区元数据存储具备持久化（若采用 JuiceFS 方案，其元数据库必须持久化且与队列用的分开） | M | 一 | 待估 | 待开发 |

G3. 迭代效率

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLAT-13 | 作为研发，我希望业务逻辑从 view 层抽出来，以便模块能被独立调用 | 核心业务逻辑可在不加载 Web 框架的情况下被调用 | M | 三（最前） | 待估 | 待开发 |
| PLAT-14 | 作为研发，我希望按模块拆成独立 pod、各自独立镜像，以便改一个模块只滚一个 pod、不动主后端 | 改一个模块代码并上线，只重启该模块的 pod，主后端不动 | M | 三 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-11 | 作为研发，我希望后端启动不因数据表问题而崩，以便重启不变成故障 | 启动流程与数据迁移解耦；迁移失败不导致服务起不来 | S | 二 | 待估 | 待开发 |
| PLAT-12 | 作为研发，我希望拆出来的模块不用加载全部功能，以便启动更快、占用更低 | 非 Web 角色的启动时间明显下降（有前后对比数据） | S | 三 | 待估 | 待开发 |

官方口径：&quot;一些模块以 pod 形式起来，这样上线迭代可以按模块更新镜像，而不用动主后端。&quot;
这就是 PLAT-14；PLAT-13 是它的前置（后台任务现在直接依赖 view 层，不抽出来就拆不动）。

官方 V1.0 列的模块是：模型管理、模型训练与推理环境管理、数据管理、任务调度。
这两条因此从"后续版本"提到 V1.0（阶段三），优先级从 W 提到 M。

⚠️ 排期提醒：阶段三只有 约 6 周（11.01-12.10），而 PLAT-13（抽离业务逻辑）是拆分的硬前置——
它必须在拆模块之前完成，否则拆出来的 pod 依然会加载全部 view。建议 PLAT-13 排阶段三第 1-2 周。

H. 本期不交付（暂缓 → 隐藏，可恢复）

⚠️ 方向要点：这些模块是暂缓不是退役（见 PRD 3.2）。验收标准是&quot;入口不可见 + 能一键恢复&quot;，不是&quot;清理干净&quot;。
不要清理 seed、不要删代码、不要删部署清单——那是&quot;永久不做&quot;模块才该做的。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HIDE-01 | 作为产品负责人，我希望本期不交付的模块对用户不可见，以便界面聚焦 | 菜单和入口里不再出现 PRD 5.2 列出的模块（含低代码/编排类）；直接访问其 URL 有明确提示 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| HIDE-02 | 作为研发，我希望恢复任一模块只需打开开关，以便后续版本不用改代码 | 恢复一个模块不改代码，只改配置开关 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| HIDE-03 | 作为研发，我希望隐藏期间数据与配置都保留，以便恢复时不用重建 | 隐藏后：初始化数据仍在、代码仍可 import、部署清单仍存在 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| HIDE-04 | 作为平台运维，我希望未启用模块的组件默认不部署，以便省资源 | 未启用模块对应 pod 数为 0；启用后能正常起来 | S | 二 | 待估 | 待开发 |
| HIDE-05 | 作为平台运维，我希望保留的部署清单不会被误删，以便将来启用时是好的 | 未部署的清单保留，且有"本期未启用"的标注说明 | S | 二 | 待估 | 待开发 |
| HIDE-06 | 作为研发，我希望不交付模块的后台任务不打扰系统，以便减小风险面 | 相关定时任务不再被调度；无相关报错日志（但不删任务定义） | S | 二 | 待估 | 待开发 |
| HIDE-07 | 作为研发，我希望一期不构建低代码的两个前端，以便缩短构建时间、缩小产物 | entrypoint.sh 的 STAGE=build 不再构建 vision / visionPlus；源码保留 | S | 二 | 待估 | 待开发 |

I. 非目标（永久不做 → 可以清理）

⚠️ 方向要点：这一组和 H 组正好相反——H 不要清理，I 必须清理。
不清理的话，后端每次重启 myapp init 会把 seed 灌回来（entrypoint.sh:53，带 || true 吞错），界面上看不见但数据和代码还在。
判定依据见 PRD 3.3：说不出&quot;将来什么条件下会要&quot;，就是非目标。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CHAT-01 | 作为产品负责人，我希望大模型相关功能彻底下线，以便产品定位清晰 | Chat/RAG/知识库的菜单与入口消失；后端重启后数据不重新出现（seed 已清） | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| CHAT-02 | 作为研发，我希望大模型相关代码被移除，以便减少维护面 | view_chat / model_chat 的 view 注册移除；init-chat.json 从 seed 源摘除 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| CHAT-03 | 作为平台运维，我希望大模型中间件模板下架，以便用户不会被引导去点 | init-service.json 里 xinference 移除；模板列表只剩可用项 | M | 二 | 待估 | 待开发 |
| CHAT-04 | 作为产品负责人，我希望下架 sd-webui 模板，以便模板列表干净 | init-service.json 里 sd-webui 移除 | M | 二 | 待估 | ✅ 已确认下架（2026-09-24），待执行 |

为什么大模型是"非目标"而不是"暂缓"：因为它不是排期问题，是产品定位问题。
暂缓项的标志是&quot;有前置条件，条件满足了就做&quot;；大模型说不出这样的条件——这就是它被归到非目标的原因。

J. 后续版本（本期不建，但要留口子）

优先级统一标 W（本期不做）。每条都标了前置条件——前置条件不满足，&quot;二期做&quot;就是空话。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 前置条件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QUOTA-02 | 作为平台管理员，我希望看到各项目的资源用量，以便分配额度 | 能按项目看到 CPU/内存/存储用量 | W | 三末 | 用量统计能力（M10/M11） | 暂缓 |
| QUOTA-01 | 作为平台管理员，我希望给项目设资源额度，以便防止单项目占满资源 | 超额时提交被拒绝，并有明确提示 | W | 四 | QUOTA-02 + 项目级隔离（阶段二） | 暂缓 |
| QUOTA-03 | 作为平台管理员，我希望每个项目有独立命名空间，以便隔离和配额 | 项目可配独立命名空间，且不影响现有项目 | W | 四 | 本期隔离改造要按"可独立命名空间"设计（本期就要留口子） | 暂缓 |

原 MS-01（核心功能独立部署）与原 MS-02（业务逻辑从 view 层抽出）已提升为 V1.0 范围，
移入 G3 组，编号 PLAT-13 / PLAT-14——因为官方计划的&quot;微服务&quot;就是这个（见 G3 的说明）。

⚠️ 一个"提前"要特别注意：

（原&quot;业务逻辑抽离建议提前&quot;那条已兑现——它已提升为 PLAT-13，进 V1.0 阶段三。）

K. ✅ 已完成（行内验证通过）

本组为已完成项，留档备查，不再排期。完整清单见 PRD 第 10.3 节。

这些需求的代码/能力本期就有，但当前开发环境缺必要资源，验收不了。
不是不做，是"这个环境验不了"——要安排行内环境验证，别在开发环境里假装验收通过。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 缺什么 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ~~TRN-01~~ | ~~作为算法工程师，我希望在平台上跑分布式训练~~ | ✅ 已行内验证通过——成功调用 YARN 集群训练 | — | 待定（见 PRD Q5） | ✅ 已完成 | ✅ 已完成 |
| ~~HDFS-01~~ | ~~作为数据工程师，我希望浏览/下载行内 HDFS 上的数仓数据~~ | ✅ 已联调通过——能连行内 HDFS、浏览 Parquet、读 schema | — | 一期 | ✅ 已完成 | ✅ 已完成 |

这一组的存在本身就是提醒：开发环境的&quot;没验证&quot;≠&quot;不能用&quot;，也≠&quot;不需要&quot;。别把环境限制记成产品结论。

L. 镜像与任务资产重建 ⚠️（本期最大隐性工作量）

背景：上游 Cube Studio 的任务模板依赖商用镜像（内置腾讯的业务实现），我们拿不到，模板实际上是空的。
实测（离线镜像包 48 个 tar + 节点 crictl images）：节点上实际可用的业务镜像只有 `notebook:jupyter-kylin-hdfs` 一个。

所以这不是"从 39 个功能里挑 6 个保留"，而是"除 Jupyter 外，其余要自己造"。详见 PRD 第 8.1 节。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IMG-01 | 作为平台运维，我希望先盘清镜像缺口，以便排期不落空 | 一份清单：功能 → 需要的镜像 → 有无 → 来源（离线包/自建/外购） | M | 一 | 待估 | 待开发 |
| IMG-02 | 作为算法工程师，我希望 Jupyter 环境稳定可用，以便日常开发 | notebook:jupyter-kylin-hdfs 能拉起、能用、能持久化 | M | 一 | 待估 | ✅ 介质已具备，待验证 |
| IMG-03 | 作为算法工程师，我希望中间件模板能真正启动，以便做实验 | 6 个在售模板逐个实测能拉起并连上 | M | ⚠️ 待确认 | 待估 | 信创整改里"只剩部分中间件"——行内是否有镜像待确认 |
| IMG-04 | 作为算法工程师，我希望推理服务能部署模型，以便对外提供 | torchserve / tritonserver 能拉起服务并调通 | M | 一 | 待估 | 介质已具备，从未跑过，必须实测 |
| IMG-05 | 作为数据工程师，我希望取数功能可用，以便登记数据集 | 取数流程端到端跑通 | M | 一 | — | ✅ 已完成（自研实现，行内测试环境已验证） |
| IMG-06 | 作为研发，我希望任务模板的重建范围明确，以便估工作量 | 每个模板标注：能否跑 / 要重建什么（镜像、脚本、参数） | M | 二及以后 | 待估 | 待开发 |
| IMG-07 | 作为研发，我希望明确开发环境与行内环境的物料边界，以便不把"我这边看不到"误判成"没有" | 一份说明：哪些结论只对开发环境成立、哪些必须按行内核实 | M | 一 | 待估 | 待开发 |

我曾把&quot;行内镜像拿不出来&quot;理解成第四类阻塞，理由是&quot;团队可能会去重造行内已有的东西&quot;。
这个理解是错的。 用户澄清：

也就是说——开发环境与行内环境的物料不互通是正常的，不是风险，也不需要&quot;推动导出&quot;。
真正需要的是我自己守住推理边界：不要拿开发环境的现状去推断行内的状态。

本次分析里这个错犯了四次（见 PRD 第 8.1 节的重要限制），所以把&quot;明确环境边界&quot;留成一条行动项。

⚠️ 注意取数存数不适用"镜像缺"的判断：它是自研路径（后端 + HDFS 客户端），
不用 init-job-template.json 里那个上游遗留的 dataset 模板。

M. ⭐ 可用性改造（一期主力）

用户的原话："推理服务啥的我也都测试过了啊。只是说从现在的使用上来说肯定不好用。"

也就是说——功能大多能跑通，但不好用。所以一期的价值不是"再开发几个功能"，而是"把能跑改成好用"。
详见 PRD 第 1 章的三态模型（① 没做 / ② 做不通 / ③ 能跑但不好用）。

⚠️ 本组目前只是"候选"：下面这些是我从代码里能看出来的可用性问题。
真正好不好用的判据在使用者手里，需要你补充（见 PRD 10.3 的三个问题）。

| ID | 用户故事 | 验收标准 | 优先级 | 阶段 | 估算 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UX-01 | 作为数据工程师，我希望登记数据集时路径不存在能被明确告知，以便不白忙 | 保存时校验路径，不存在则报错并指出哪一条（当前是静默丢弃） | M | 一 | 待估 | 候选 |
| UX-02 | 作为算法工程师，我希望 Jupyter 启动慢时能看到进度，以便知道是在等还是卡了 | 启动过程显示阶段（调度中 / 拉镜像 / 启动中），不是白屏 | S | 一 | 待估 | 候选 |
| UX-03 | 作为算法工程师，我希望"保存镜像"后知道存了什么、没存什么，以便不误以为代码也备份了 | 保存后明确提示"仅保存运行环境，不含 `/mnt` 下的文件" | S | 一 | 待估 | 候选 |
| UX-04 | 作为数据工程师，我希望平台内能直接上传数据集，以便不用先进 Jupyter 传文件再回来登记 | 平台内可上传；上传后无需手工填路径 | S | 一 | 待估 | 候选 |
| UX-05 | 作为项目成员，我希望前端能切换项目，以便不用去后台管理页操作 | 前端有项目切换入口 | S | 二 | 待估 | 候选 |

本组需要你补充的三件事（写进 PRD 10.3）：

附录 · 待澄清（阻塞开发）

这些需求验收标准还没法写清，需要先澄清：

| 关联 ID | 待澄清什么 | 找谁 |
| --- | --- | --- |
| PLAT-01 / PLAT-03 | 项目内"共享"是全员可写，还是分个人目录 + 共享目录？ | 业务方 |
| PLAT-05 | "可接受时间"是多少？依赖的节点数、副本数怎么定？ | 运维 |
| PLAT-07 | 与智算平台合并的形态与范围是什么？对方工期节点？ | 领导 / 智算平台侧 |
| SERV-05 | 灰度是真需求还是假想需求？当前有没有人在用？ | 业务方 |
| DATA-01 | 数仓取数的数据源、凭据、网络策略由谁提供？ | 数据团队 |
| PLAT-09 | 工作区里有没有不可再生的成果？（决定要不要上更加冗余的方案） | 业务方 |
| ETL 流水线 | 已被 HDFS 取数替代——二期还需要恢复它吗？确认后才能在"暂缓"和"非目标"之间归位 | 业务方 / 产品 |