通用小模型平台 · 产品需求文档（PRD）

0. 文档信息

| 项 | 内容 |
| --- | --- |
| 产品名称 | 通用小模型平台（基于 Cube Studio 二开） |
| 文档版本 | v1.0 |
| 状态 | 待评审 |
| 编写日期 | 2026-09-24 |
| 项目周期 | 2026.09 - 2026.12（V1.0 投产），2027 起迭代 |
| 产品负责人 | 邓红涛 |
| 评审人 | 待定（研发负责人 / 运维负责人 / 业务方） |
| 团队 | 7 人（王曦东 / 邓红涛 / 袁毅堂 / 沈钰琳 / 李伟华 / 胡智恒 / 程润铎）+ 绕铮（新加入，角色待定） |
| 关联文档 | ../决策分析.md（技术决策）、需求池.md、路线图与成功指标.md、../人员安排与时间计划.xlsx（官方计划） |

变更记录

| 版本 | 日期 | 变更内容 | 变更人 |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0 | 2026-09-24 | 首版 | — |

给非产品的读者：PRD 不是需求清单。它最要紧的是两处：
3.2 / 3.3（暂缓 vs 非目标）——哪些是&quot;晚点做&quot;、哪些是&quot;不做&quot;，两者的架构处理完全相反；
以及 第 5 章「产品范围」。范围失控是项目失败的头号原因。

1. 背景

我们基于腾讯音乐开源的 Cube Studio 做二次开发，面向行内麒麟信创环境，已经完成了国产化适配、HDFS 数仓浏览、平台全局配置、HA 等能力。

Cube Studio 的原始定位是一站式 MLOps 大平台——覆盖流水线编排、分布式训练、AutoML、模型市场、数据目录、ChatGPT/RAG 等十几个功能域，后端有 39 个 view 模块。

我们决定分期交付：第一期只交付 6 个功能，把基础做扎实；其余功能排入后续版本，不是不要。

🔴 真正的核心问题：不是&quot;缺功能&quot;，是&quot;建起来了但不好用&quot;

这是本项目最要紧的一句判断，先放在最前面。

用户（也是本平台的建设者）的原话是：

"推理服务啥的我也都测试过了啊。只是说从现在的使用上来说肯定不好用。"

也就是说，功能大多已经有了、也在行内测过了——但实际用起来不好用。

所以"做完没做完"不能二分，要分三态：

| 状态 | 含义 | 谁的问题 | 本项目的实例 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① 没做 | 功能不存在 | 研发任务 | 中间件服务（镜像缺）、任务模板 |
| ② 做了，但跑不通 | 代码在，环境/依赖不满足 | 工程任务 | 部分任务模板依赖拿不到的商用镜像 |
| ③ 能跑，但不好用 | 技术验证通过，实际使用体验差 | ★ 产品任务 | 推理服务、Jupyter、取数存数、HDFS 浏览、训练… |

⚠️ ② 和 ③ 极易混淆，后果完全不同。
&quot;测试过了&quot;只证明②解决，不证明③解决。把③当成①（以为没做、重新开发）是白干；
把③当成已完成（以为测过就行）则上线后没人用。

一句话问题：平台的功能基本都能跑通，但从使用上来说不好用；
所以本期真正的价值不是"再开发几个功能"，而是把"能跑"变成"好用"。
（同时仍有 ① 和 ② 的部分——中间件服务与任务模板的镜像/内容要自己造，见 8.1。）

一旦接受这个判断，本期的性质就变了：主力不是"开发"，是可用性改造 + 收窄范围。

本期范围的取舍依据

依据是"分期交付的节奏"，不是使用量数据。

当前环境为开发/测试环境，其中的使用量与部署现状（如 run 表记录数、哪些模块已部署）不反映真实需求，
不作为判定功能去留的依据。三条已确认的事实：

• 分布式训练走行内既有 YARN 集群（hadoop 模板提交），不依赖 K8s GPU，已行内验证通过

• HDFS 数仓浏览是二开成果，行内有数仓，已联调通过

• 功能的去留按产品定位与交付批次决定（见第 3 章）

2. 产品定位

一句话愿景：给行内算法与数据团队一个统一的模型工作入口——把行内既有的 YARN 算力与 HDFS 数仓接进来，覆盖&quot;取数 → 开发 → 训练 → 推理&quot;的日常闭环。

📌 这句话要按实际情况说：本平台不自建算力和数仓，行内本来就有（YARN + HDFS）。
它的价值是把既有的接进来、给一个统一入口——而不是&quot;再建一个 MLOps&quot;。
这也解释了为什么 HDFS 数仓浏览是二开重点，为什么&quot;集群无 GPU&quot;不影响训练（训练走 YARN）。

定位边界：只做小模型（传统机器学习 / 风控营销类模型），不做大模型（Chat/RAG 等为永久非目标，见 3.3）。

是"分期交付"，不是"砍功能"。 第一期交付 5 个功能的底座（F1 登录 / F2 用户管理 / F3 Jupyter / F4 推理服务 / F6 取数存数），把基础做扎实；其余排入后续版本，届时恢复。

衡量标准不是能力全，而是本期范围内的体量小、风险低、单人可维护——同时不给后续版本挖坑（见 3.2 的四条硬约束）。

3. 目标与非目标

3.1 目标（这一版要做成的三件事）

| # | 目标 | 一句话说明 | 关联章节 |
| --- | --- | --- | --- |
| G1 | 本期范围收窄 | 本期只交付 6 个功能，其余隐藏但保留（后续版本恢复） | 5.1 / 5.2 |
| G2 | 数据面可靠 | 消除存储单点，单节点故障不丢数据、不中断服务 | 6.7.2 |
| G3 | 交付面解耦 | 改一个功能不需要全量重启后端 | 6.7.3 |

G2 和 G3 属于平台级需求：它们不是用户直接点的按钮，但不做的话，G1 省下来的成本会被它们吃掉。

3.2 本期不做、但已排入后续版本（暂缓）

这一节是核心判断：下面这些不是"不要"，是"晚点做"。 所以本期的改造必须给它们留口子，而不是清理掉。

| 暂缓的事 | 计划阶段 | 为什么本期不做 | 前置条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~~大规模分布式训练~~ | ✅ 已行内验证通过 | 原以为"等 GPU 到位"——实际行内训练走既有 YARN 集群，与 K8s GPU 无关，且已跑通 → 不再是暂缓项，见 5.1 | — |
| ~~HDFS 数仓浏览~~ | ✅ 已完成（行内联调通过） | 原以为"等行内数仓连通"——实际已联调完成 → 不再是暂缓项，见 5.1 的 F6 | — |
| 低代码平台相关——可视化编排（任务流 DAG + vision / visionPlus 两个可视化编辑器） | 二 | 一期先交付基础功能；低代码编排是"锦上添花"，不是底座 | —— |
| ETL 流水线（view_etl_pipeline{,_airflow,_azkaban,_dolphinscheduler}） | 二（需再评估） | ⚠️ 已被 HDFS 取数功能替代 | 二期重新评估它是否还需要恢复。先按暂缓处理，不要清理 |
| AIHub 模型市场 | 三 | 本期先交付基础功能 | —— |
| 元数据管理 / SQLLab / NNI / Chat / 模型仓库 / 在线构建镜像 / 公告 / 资源总览 / 运行历史 | 三及以后 | 本期先交付基础功能 | —— |
| 多租户资源配额 | 三末 ~ 四 | 要先有项目级隔离和用量计量，顺序反了做不了 | 项目级隔离（阶段二）+ 用量统计 |
| 服务化拆分（微服务） | 五及以后 | 团队规模（7 人）撑不住真微服务的运维成本 | 阶段三 L1/L2 拆分完成 + 业务逻辑从 view 层抽出。建议形态是"模块化单体 + 关键路径独立部署"，不是一步到位微服务 |

### ⚠️ 由此产生四条对本期的硬约束（做错方向就是给未来挖坑）
| 暂缓项 | 本期必须怎么做 |
|---|---|
| 分布式训练 | `training-operator` / `volcano` 清单**保留但默认不部署**，不要删。（行内训练走 YARN，这些 K8s 训练组件本期用不上，但**二期可能要**） |
| HDFS / 低代码 | Argo（`workflow-controller` / `kubeflow-watch`）、HDFS 相关代码与配置**保留不删** |
| **`vision` / `visionPlus` 前端** | 一期**不构建**这两个前端（`entrypoint.sh:69-70` 那两行），缩短构建时间、缩小产物；**源码保留** |
| 多租户配额 | 项目级隔离按"**每项目可配独立命名空间**"的方式做，即使本期所有项目仍共用一个命名空间 |
| 微服务 | 阶段三的 L1/L2 拆分要设计成 L3 的**第一步**——先把业务逻辑从 view 层抽成 service 模块 |

ETL 流水线当前已被 HDFS 取数功能替代。 这类&quot;被替代&quot;的功能要单独看待：

为什么要显式记录：不记的话，将来很容易重复建设——二期又照着上游把 ETL 做一遍，而取数能力其实已经有了。"谁替代了谁"必须写在文档里，不能只留在脑子里。

3.3 本期非目标（永久不做）

⚠️ 这一节和 3.2 的处理方向相反：这里的条目可以清理（删代码、清 seed、下架模板），因为不会再回来。

| 不做的事 | 为什么不做 | 可清理什么 |
| --- | --- | --- |
| 大模型相关能力（见下） | 产品定位决定：这是轻量化模型平台，不做大模型 | view_chat / model_chat / init-chat.json；中间件模板 xinference（+ sd-webui 待确认） |
| 脱离 Flask-AppBuilder 重写框架 | 收益不确定、风险高，不在可见规划内 | —— |
| 多集群调度 | 当前单集群，没有多集群场景 | —— |
| 对外开放 / 公有云版本 | 行内系统，无此规划 | —— |
| 大数据量性能优化 | 先保证正确性和交付节奏 | —— |

大模型相关的具体范围

| 项 | 位置 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| Chat / RAG / 知识库 | view_chat.py（1,535 行）、model_chat.py、init-chat.json | ✅ 明确不做，可清理 |
| `xinference` 中间件模板 | init-service.json，描述写着"xinference大模型推理" | ✅ 明确不做，可从模板列表下架 |
| `sd-webui` 中间件模板 | init-service.json，Stable Diffusion 图像生成，resource_gpu: 1 | ✅ 已确认不做（2026-09-24），可下架 |
| AIHub 里的"大模型"分类 | init-aihub.json 有多个 "field": "大模型" 条目 | 已被 AIHub 整体暂缓覆盖 |

这一节是"分期交付"之外的有效补充：3.2 的暂缓项是&quot;晚点做&quot;，而大模型这类是定位上就不要——
明确写出来有个实际好处：不用担心"漏了什么功能"。评审时有人问&quot;为什么不做大模型的 RAG&quot;，答案就是本章。

注意 3.2 和 3.3 都在管"不做什么"，但后续动作完全相反：

对 3.2 的东西做清理、对 3.3 的东西做预留，都是错的方向。

同样，3.2 里每条都必须写清"前置条件"——否则&quot;二期做&quot;就是一句空话。

（分布式训练这条原本写的前置条件是"等行内 GPU 到位"，后来发现它走 YARN、早就跑通了。 这正是&quot;前置条件要写清&quot;的价值——一个前提写错，整个排期跟着错。）

4. 用户与场景

⚠️ 用户画像为推断，尚未做用户访谈。建议上线前找 3-5 个真实用户各聊 30 分钟，回来修正本章。这是本 PRD 最需要补的一章。

4.1 用户角色

| 角色 | 他是谁 | 他想干什么 | 用哪个功能 | 现在的痛点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 算法工程师 | 做模型的人，团队主力 | 要个能写代码、能跑训练的环境；训好的模型要能给别人调用 | Jupyter、推理服务 | 环境要自己搭；模型交付靠拷文件 |
| 数据工程师 | 取数、存数、洗数的人 | 从数仓取数、把数据存下来给算法用 | 取数存数 | 数据集靠手工登记路径，路径不存在会被静默丢掉 |
| 平台运维 | 维护平台的人（就是我们自己） | 部署、升级、排障、管用户 | 用户管理 + 全部 | 改一行代码要重建镜像、重启 4 个 deployment；存储是单点 |
| 业务/管理 | 用结果的人 | 知道模型有没有在跑、稳不稳 | 推理服务（间接） | 看不到使用情况 |
| 安全/合规 | 审的人 | 确认数据不出域、有审计 | 全部 | 缺少项目维度的审计（当前只有用户维度） |

4.2 核心场景

| # | 场景 | 用户做什么 | 期望结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 我要一个开发环境 | 点一下 Jupyter，等 pod 起来 | 一分钟内能在浏览器里写代码，文件下次还在 |
| S2 | 我要把模型给别人用 | 上传/指定模型路径，配个副本数 | 得到一个能调用的地址，重启不丢 |
| S3 | 我要个数据库做实验 | 选中间件模板，起一个实例 | 拿到连接串，用完能删 |
| S4 | 我要取数存数 | 从数仓取数、登记成数据集 | 其他同事能在 Jupyter 里直接读到 |
| S5 | 我要管人 | 加用户、给角色 | 新同事当天能用上 |
| S6 | 平台半夜挂了 | —（运维视角） | 第二天上班时已经自愈，数据没丢 |

S6 是 G2（数据面可靠）的业务表达。没有用户会直接提这个需求，但它是所有其他场景的前提——这正是产品经理要替用户想到的部分。

5. 产品范围

5.1 保留的功能（6 个）与交付批次

一期交付范围：F1 登录注册 + F2 用户管理 + F3 Jupyter + F4 推理服务 + F6 取数存数。
F5 中间件服务的批次待确认——原先判&quot;排下一期&quot;的依据是&quot;6 个 UI 镜像在介质里都没有&quot;，
但那只是我在开发环境看不到（见 8.1 的重要限制）。按行内实际情况重新判定。

| # | 功能 | 给用户的价值 | 对应实现 | 交付批次 | 现状 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | 登录注册 | 能进来 | myapp/security.py、FAB 认证 | 一期 | ✅ 随平台自身镜像 |
| F2 | 用户管理 | 管谁能用、什么角色 | view_user_role.py | 一期 | ✅ 随平台自身镜像 |
| F3 | Jupyter | 在线开发环境 | view_notebook.py | 一期 | ✅ 已具备（notebook:jupyter-kylin-hdfs） |
| F4 | 推理服务 | 模型一键部署为在线服务 | view_inferenceserving.py、view_serving.py | 一期 | ⚠️ 介质齐（torchserve/tritonserver），需实测 |
| F5 | 中间件服务 | 一键拉起 MySQL/Redis 等做实验 | init-service.json 的模板 | ⚠️ 待确认 | 原判"排下一期"的依据已不成立（那是我看不清行内介质所致，见 8.1）。信创整改里"只剩部分中间件" |
| F6 | 取数存数（含 HDFS 数仓浏览） | 数据集管理、从数仓取数、浏览/下载 HDFS 上的 Parquet | view_dataset.py + view_hdfs.py + HDFS 取数 | 一期 | ✅ 已开发完并联调通过（含 HDFS 数仓浏览） |
| F7 | 分布式训练 | 把训练任务提交到行内算力 | hadoop 任务模板 → 行内 YARN 集群 | 待定（见下） | ✅ 已行内验证通过（成功调用 YARN 集群训练） |

⚠️ F6 不依赖上游任务模板：它是自研实现（后端 + view_hdfs.py / hdfs_tasks.py / hdfs_client.py），
不走 init-job-template.json 里那个遗留的 dataset 模板。已开发完并验证过，无交付风险。

原来我以为：集群无 GPU → 训练做不了 → 等行内 GPU 到位再排。

实际情况：行内训练走的是既有 YARN 集群（大数据平台），平台通过 hadoop 任务模板提交，与 K8s GPU 无关，
而且已经成功跑通。

这修正了两个判断：

这也解释了一件事：为什么 HDFS 数仓浏览是二开的重点——因为行内本来就是大数据平台（YARN + HDFS），
平台要做的是接进去，而不是从零建一套 GPU 训练。

F7 的交付批次待定：它已验证可用，是否放进一期，需要拍板（见 §11 开放问题 Q5）。

5.2 本期不交付的模块

分两类，处理方式正好相反——别做混：

5.2.1 暂缓类 → 隐藏但保留（后续版本恢复）

按类别分组（便于二期按组恢复，而不是一个个翻）：

| 类别 | 模块 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 低代码 / 可视化编排 | 任务流（view_pipeline）、ETL（view_etl_pipeline{,_airflow,_azkaban,_dolphinscheduler}）、view_workflow、view_runhistory，以及 vision / visionPlus 两个可视化编辑器前端 | 本期新增到不交付范围（原盘点未列全）。二期整体恢复；⚠️ ETL 已被 HDFS 取数替代，恢复前需重新评估 |
| 数据 / 元数据 | view_metadata*、view_dimension、view_sqllab | ⚠️ view_hdfs 已移出本组——HDFS 数仓浏览已联调通过，属一期（见 F6） |
| 模型类 | view_train_model、view_aihub、view_nni |  |
| 其他 | view_docker、view_announcement、view_total_resource |  |

为什么比之前多了"低代码"这一组：原盘点的 14 个模块清单是按&quot;有数据但不在保留清单的表&quot;倒推的，漏了编排类。
按&quot;一期不交付&quot;重新过一遍后，任务流 / ETL / vision / visionPlus 应当一起归入——它们是同一块能力（可视化编排），拆开恢复反而更麻烦。

⚠️ 做法是"隐藏"，不是"删除"。 这些模块属于暂缓（见 3.2），后续版本要恢复，所以：

❗ 这一点和"退役"正好相反：退役要清理 seed（否则后端重启会把数据灌回来）；暂缓要保留 seed（否则将来恢复时要重建数据）。方向做错就是白干。

5.2.2 非目标类 → 可以清理（永久不做）

按 3.3 的判定，这些不会再回来，所以该删就删：

| 项 | 位置 | 动作 |
| --- | --- | --- |
| Chat / RAG / 知识库 | view_chat.py、model_chat.py、init-chat.json | 移除 view 注册 + 清理 seed |
| xinference 模板 | myapp/init/init-service.json | 从模板列表下架 |
| sd-webui 模板 | myapp/init/init-service.json | ⚠️ 待确认后再决定 |

为什么这两个可以清理、而 5.2.1 那些不行：判断标准只有一条——将来还会不会要。
大模型是定位上不做（说不出&quot;什么条件下会要&quot;），所以可以清理；
流水线是明确会要，只是排期在后，所以必须保留。（训练与 HDFS 数仓浏览已完成，不属此类。）

清理这类条目时，两头都要动：一是移除 view 注册（界面不可见），二是清理 `myapp/cli.py` 对应的 seed——
否则后端每次重启 myapp init 会把数据灌回来（entrypoint.sh:53，且带 || true 吞错）。

5.3 平台级需求（3 个，对应决策分析里的三大整改方向）

| # | 需求 | 为什么它是产品需求而不是技术需求 |
| --- | --- | --- |
| P1 | 隔离从「按用户」改为「按项目」 | 它决定了协作模式——项目内能不能共享文件、能不能按项目核算和归档 |
| P2 | 存储消除单点 | 它决定了数据会不会丢——用户的工作成果是否安全 |
| P3 | 后端拆分可独立迭代 | 它决定了迭代速度——改一个功能要等多久才能上线 |

这三条写在 PRD 里而不是只写在技术文档里，是因为它们都有产品后果（协作模式、数据安全、交付节奏），需要产品层面拍板取舍，不能只当技术选型。

5.4 非目标与暂缓项

见 3.2（暂缓，已排入后续版本） 与 3.3（非目标，没有计划做），此处不重复。

评审时以 3.2 / 3.3 为准，并特别注意两者的处理方向相反：暂缓项要留口子，非目标项要清理干净。

6. 功能需求

每条需求拆成&quot;用户故事 + 验收标准&quot;的明细见 `需求池.md`。本章只定义范围与判断标准。

6.1 F1 登录注册

• 支持行内既有认证方式（DB / LDAP / 统一登录）

• 支持跨域 cookie 与 Header 认证（现有能力，保持）

• 验收：新用户能自己走通登录；登录态过期后能重新登录

6.2 F2 用户管理

• 增删用户、分配角色（管理员 / 普通 / 只读）

• 验收：管理员能在 5 分钟内完成&quot;加一个新人并让他能用 Jupyter&quot;

6.3 F3 Jupyter

• 一键拉起 JupyterLab / VSCode 环境

• 文件持久化，下次进来还在

• 支持自定义镜像

• 验收：① 从点击到能用 ≤ 2 分钟；② 删除 pod 重建后文件仍在；③ 项目内成员能看到项目共享文件（依赖 P1）

6.4 F4 推理服务

• 指定模型路径或镜像，一键部署为在线服务

• 支持多副本、对外暴露地址

• 验收：① 部署完成能拿到可调用地址；② 服务重启后模型仍可加载；③ 节点故障时可自动恢复（依赖 P2）

6.5 F5 中间件服务 —— ⚠️ 交付批次待确认

原先判"排下一期"的依据不成立：那是基于&quot;6 个 UI 镜像在现有介质里全部不存在&quot;
（phpmyadmin / mongo-express / pgadmin4 / elasticsearch / neo4j / patrikx3）。
但&quot;介质不存在&quot;只是开发环境看不到（行内开发、行内上线），不等于行内没有——见 8.1 的重要限制。

已知的可靠信息只有一条：信创整改里前后端 + Jupyter 已完成，只剩部分中间件。
本条按行内实际情况重新判定。

• 提供常用中间件模板（MySQL / Redis / MongoDB / PostgreSQL / Neo4j / ES）一键拉起

• 验收：每个在售模板都能真正启动并连上

模板数量会变：现在 init-service.json 里是 8 个，其中两个是大模型相关（xinference 明确写着&quot;大模型推理&quot;、sd-webui 是扩散模型），按 3.3 要下架 → 下架后 6 个。

⚠️ 已知问题：mysql-ui 模板指向不存在的服务地址（PMA_HOST=mysql-service.infra，但集群里没有这个 Service），一开就报错。上线前必须二选一：修模板（给裸金属 MySQL 建一个 Service），或下架该模板。"在售但不可用"比"没有"更伤用户信任。

6.6 F6 取数存数

• 从数仓（HDFS）取数，落地为数据集

• 数据集可被 Jupyter 直接读取

• 验收：① 取数任务失败有明确报错；② 登记的路径不存在时明确提示而不是静默丢弃；③ 取数的落地目录在 pod 重启后不丢

取数的实现方式已变更：原来的 ETL 流水线已被自己的 HDFS 取数功能替代（见 3.2）。
所以本期 F6 的&quot;取数&quot;侧由 HDFS 取数承担，不依赖 ETL 模块——这也是 ETL 能排到二期的原因。
✅ HDFS 数仓浏览与 HDFS 取数均已联调通过（2026-09-24 确认）。
原以为&quot;当前环境没有 HDFS 所以验不了&quot;——实际已在行内联调完成，不再是待验证项。

6.7 平台级需求

6.7.1 P1 项目级隔离

• 项目内成员共享工作区；项目之间互相不可见

• 权限判断以项目为单位

• 验收：

◦ 同一用户在项目 A 和项目 B 看到的工作区不同

◦ 项目内 A 用户建的文件，B 用户能看到

◦ 非项目成员通过 URL 直接访问项目文件时被拒绝

6.7.2 P2 存储消单点

• 单节点故障时，数据不丢、服务可恢复

• 验收：

◦ 故意关掉一台存储节点，Jupyter 文件仍可读写、已有模型仍可加载

◦ 恢复节点后数据自动回到一致状态

◦ 备份/恢复流程有记录且演练过一次

6.7.3 P3 迭代效率

• 改一个功能，只重启对应组件

• 验收：改一处代码到上线，不需要重启与它无关的组件

7. 非功能需求

| # | 类别 | 要求 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 信创合规 | 操作系统麒麟 V10，离线环境可部署 | 硬约束，不可协商 |
| N2 | 安全合规 | 镜像安全整改达标；密钥不落明文配置 | 行内安全要求 |
| N3 | 数据不出域 | 所有数据留在行内 | 硬约束 |
| N4 | 可用性 | 无单点；关键组件多副本 | 见 P2 |
| N5 | 可维护性 | 单人可理解、可维护 | 这是"轻量化"的核心指标 |
| N6 | 可审计 | 关键操作有日志，可按项目维度追溯 | 依赖 P1；当前只有用户维度 |
| N7 | 性能 | 测试环境无硬性指标 | 不设指标，避免做无意义的优化 |

N5 值得单独说：对一个 7 人团队维护的平台，&quot;单人可维护&quot;比&quot;性能高 20%&quot;重要得多。凡是会显著增加理解成本的方案，即使技术上更优雅，也应被否决。

8. 依赖与约束

| 类型 | 内容 | 影响 |
| --- | --- | --- |
| 基础设施 | K8s v1.28.2，3 master + 2 worker。GPU 资源后续在行内申请 | 训练当前走 YARN（已通）；GPU 到位后可支持更多训练形态 |
| 训练算力 | 行内既有 YARN 集群（大数据平台），平台通过 hadoop 任务模板提交 | ✅ 已行内验证通过——平台的角色是"调用"，不是自己建训练能力。与 K8s GPU 无关 |
| 运行时 | 麒麟 V10，容器运行时 containerd | 镜像需适配 |
| 网络 | 离线/受限网络；Istio + MetalLB 做入口 | 新组件需可离线部署 |
| 外部依赖 | MySQL 8 使用行内托管的 TDMysql 服务（申请使用） | ✅ 不由我们维护——备份与高可用由行内 DBA 负责，不是本项目的风险项，也不占本期工作量 |
| 外部依赖 | 与智算平台的合并/对接（含工期） | ⚠️ 存在上下游工期依赖，见 8.2 |
| 外部依赖 | Redis（当前无持久化） | 既是队列也是缓存 |
| 团队 | 上海 2 人 + 苏州 5 人 | 决定了不能上重架构 |
| 环境 | 当前为测试环境，非生产 | 容量、性能类指标可放宽 |

8.1 ⚠️ 镜像与任务资产：本期最大的隐性工作量

这是本期范围里最容易被低估的一块，必须单独说。

上游 Cube Studio 的任务模板依赖商用镜像（内置了腾讯的业务实现），我们拿不到，所以任务模板实际上跑不起来，所有任务都要我们自己重构。

实测证据（离线镜像包 kilin/offline/images 48 个 tar + 集群节点 crictl images）：

| 类别 | 镜像 | 离线包 | 节点上 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 平台自身 | kubeflow-dashboard / -frontend | ✅ | ✅ | 可用 |
| Jupyter | notebook:jupyter-kylin-hdfs（自建） | ✅ | ✅ | 可用 |
| 推理服务 | torchserve:0.7.1-cpu、tritonserver:22.07-py3 | ✅ | ❌ 未拉取 | 介质有，从没跑过 |
| 推理服务 | tfserving | ❌ | ❌ | 缺 |
| 中间件服务 | phpmyadmin / mongo-express / pgadmin4 / elasticsearch / neo4j / patrikx3 | ❌ | ❌ | 全缺 |
| 取数存数 | 不走任务模板——自研实现（后端 + HDFS 客户端） | — | — | ✅ 已开发完，行内已验证 |
| 任务模板 | pytorch / tf / ray* / yolov8 / datax / volcano / video-audio / offline-predict / model_register / deploy-service | ❌ | ❌ | 全缺 |

节点上实际存在的业务镜像只有一个：`notebook:jupyter-kylin-hdfs`。

由此要修正的判断

| 原先的假设 | 实际情况 |
| --- | --- |
| "保留 6 个功能 = 从 39 个里挑 6 个保留下来" | ❌ 不准确——Jupyter 现成、取数存数自研且已验证，但中间件服务和任务模板要自己造 |
| "中间件服务有 8 个模板，下架 2 个大模型的还剩 6 个" | ❌ 剩下 6 个镜像也缺，得先备镜像才能谈可用性 → 已决定排下一期 |
| "取数存数已有 view_dataset.py + HDFS 取数" | ✅ 成立——已开发完并在行内测试环境验证过，不依赖上游任务模板镜像 |

注意：init-job-template.json 里有个上游遗留的 dataset:20250301 模板，与取数存数无关——
取数存数是自研路径，不依赖该模板。不要把 seed 里引用的东西当成实现所依赖的东西。

对范围的影响：一期交付 F1+F2+F3+F4+F6。
任务模板/镜像的重建工作随各自功能所属的批次走——一期只需保证 Jupyter 和推理服务的介质就位，
任务模板重建属二期及以后（因为任务模板主要服务于低代码编排和训练，都已排后）。

🔴⚠️ 重要限制：本节以上分析只反映开发环境，不反映行内

用户说明（2026-09-24）：

"我只是给你看不了。我们最后都是行内开发、行内上线，问题不大的。"

这改变了对本节所有内容的解释：

| 本节在说什么 | 不在说什么 |
| --- | --- |
| 我所在的开发/实验室环境里，离线介质包有什么、节点上有什么 | ❌ 不能代表行内有/没有什么 |
| 开发环境里"看起来缺"的镜像 | ❌ 不等于行内缺——只是我这边看不到 |

本节是开发环境的介质盘点，只用于判断&quot;在这个环境里能不能跑&quot;，
不用于判断"行内有没有"或"项目缺什么"——本项目为行内开发、行内上线，两边的物料不互通。

因此 F5 中间件服务"排下一期"的依据不成立，需按行内实际情况重新判定。

因此本节结论要降级为：

• 它是一份开发环境介质盘点，用于判断&quot;在我这边能不能跑起来&quot;，不用于判断项目缺口。

• 唯一可靠的行内信息来自用户口述：① 任务模板依赖商用镜像，要自己重构；② 信创整改里前后端 + Jupyter 已完成，只剩部分中间件。

• ⚠️ F5 中间件服务"排下一期"的依据因此不成立——需按行内实际情况重新判定（见下）。

8.2 ⚠️ 与智算平台的合并工期（外部依赖）

本平台不是独立演进的——按项目计划，2027 Q1 要接入行内智算平台，实现两个平台的通路。

| 影响面 | 说明 |
| --- | --- |
| 功能边界 | 合并后本平台是独立平台，还是智算平台的一个模块？这决定功能怎么切、接口怎么留 |
| 工期依赖 | 我方进度受智算平台侧工期牵制，对方排期不在我们控制内 |
| 架构要求 | 若要合并，本期的网关、鉴权、任务提交等接口应按可对接来设计，否则后期返工 |

需要明确（评审必问）：

9. 发布计划

见 `路线图与成功指标.md`。概览：

| 阶段 | 主题 | 目标 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 止血 | 数据不会丢 |
| 二 | 正确性与瘦身 | 产品对、体量小 |
| 三 | 交付效率 | 迭代不用全重启 |

10. 风险与假设

10.1 假设（如果不成立，PRD 要改）

| # | 假设 | 如果不成立 |
| --- | --- | --- |
| A1 | 行内环境确实需要这些暂缓的功能（流水线 / AIHub / 元数据 / SQLLab…） | 如果其实不需要，可以省掉"留口子"的设计成本和保留组件的运维成本 |
| A5 | ⚠️ "上游没实现的 = 我们要从零建"这个默认假设是错的 | 训练、取数存数、HDFS 数仓浏览都已完成并联调过——按这个假设会把已完成的工作重新排一遍 |
| A2 | 6 个功能就是全部所需 | 需要重新评估范围，可能影响阶段二排期 |
| A3 | 测试环境的数据可以不要 | 容量与迁移策略都要重新设计 |
| A4 | 行内没有可复用的既有存储 | 阶段一需要自建，成本上升 |

10.2 风险

| # | 风险 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | 存储单点未在投产前解决 | 高——投产即带数据丢失风险 | 见 8.1 与第 9 章的对齐建议 |
| R2 | 误把"暂缓"当"退役"，清理了 seed / 代码 / 部署清单 | 高——后续版本恢复时要重建，白干 | 本期只隐藏不删除（见 5.2）；清理前必须先确认是"永久不做" |
| R2b | 把"开发环境里看不到"误当成"行内没有" | 中——会误判功能缺口与工作量 | 开发环境仅用于判断"此环境能否跑"；行内情况按实际核实（见 8.1） |
| R3 | 隔离改造拖到有真实数据之后 | 要加全量目录搬迁 | 抓住当前零数据窗口 |
| R4 | 存储方案看起来做了、实际没消单点 | 风险被掩盖 | 验收标准用"关掉一台节点"来判，不看"用了什么组件" |
| R5 | "在售但不可用"的功能（如 mysql-ui）伤用户信任 | 口碑 | 上线前逐个模板实测 |

10.3 ✅ 已完成清单（避免重复排期）

本节的作用：把已经在行内做完并验证过的能力列清楚，避免把它们当成"要从零建"重复排期。

| # | 事项 | 技术状态 | 产品可用性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推理服务 | ✅ 已测试 | ⚠️ 不好用，待改造 | 用户明确说"测试过了，但从使用上来说肯定不好用" |
| 2 | Jupyter | ✅ 介质已具备 | ⚠️ 不好用，待改造 | notebook:jupyter-kylin-hdfs（自建镜像） |
| 3 | 取数存数 | ✅ 已开发完、行内验证 | ⚠️ 不好用，待改造 | 自研实现，不依赖上游任务模板 |
| 4 | HDFS 数仓浏览 | ✅ 已联调通过 | ⚠️ 不好用，待改造 | 连行内 HDFS、浏览 Parquet、读 schema |
| 5 | 分布式训练 | ✅ 已行内验证 | ⚠️ 不好用，待改造 | 走既有 YARN 集群（hadoop 模板提交） |
| 6 | 信创国产化适配 / 镜像安全整改 | ⚠️ 仅剩部分中间件 | — | 前后端 + Jupyter 已完成，只剩部分中间件未完成 |

上表六项里，前五项技术上都已验证通过，但没有一项是"好用"的。
本期的主力工作就在这里——不是把它们重新开发一遍，而是把"能跑"改成"好用"。

⚠️ 注意上表的读法：技术状态 ✅ 不等于产品可用性 ✅。
前五项技术上都已验证，但都还没到"好用"——本期主力正是把它们从"能跑"改成"好用"（见第 1 章三态模型）。

我目前只掌握从代码里能看出来的可用性问题（见需求池 M 组的候选清单）。
但真正好不好的判据在使用者手里，不在代码里。 所以：

这三个问题的答案，就是一期需求的主体。

11. 开放问题

这些是需要拍板的，不是需要调研的。每条都应指定负责人和截止时间。

| # | 问题 | 影响面 | 建议 | 负责人 | 截止 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Jupyter 工作区要不要也做高可用？ | 决定存储方案是"只做分布式 MinIO"还是"再加一层 JuiceFS" | 看工作区里有没有不可再生的成果 | 待定 | 待定 |
| ~~Q2~~ | ~~不交付的模块里有哪些永久不做？~~ | ✅ 已定：大模型相关为永久不做（Chat/RAG + xinference），可清理；其余保留只隐藏 | 已关闭（见 3.3 / 5.2.2） | 已确认 | 已关闭 |
| Q3 | 隔离做到"项目级"就够，还是要直接做多租户配额？ | 工作量差一倍，且顺序反了做不成 | 建议项目级先做（阶段二），配额排阶段四 | 待定 | 待定 |
| ~~Q4~~ | ~~行内环境是否已有存量业务数据？~~ | ✅ 已确认：没有存量数据（2026-09-24）。隔离改造是零迁移成本 | 已关闭 | 已确认 | 已关闭 |
| Q5 | F7 分布式训练要不要放进一期？（它已行内验证通过，随时可交付） | 放一期 → 一期交付 6 个功能，范围更完整；不放 → 一期更聚焦 | 建议放一期——已验证可用，放进来的边际成本几乎为零；不放反而要专门解释"为什么不用已经能用的东西" | 待定 | 待定 |

附录 A · 术语表

| 术语 | 含义 |
| --- | --- |
| PRD | 产品需求文档。定义"这版做什么、不做什么、怎么算成功" |
| 用户故事 | 用"作为…我希望…以便…"写的一条需求 |
| 验收标准 | 判断一条需求做没做完的客观条件，必须可判定 |
| 非目标 | 明确列出这一版不做什么，防止范围失控 |
| MoSCoW | 一种优先级分法：Must / Should / Could / Won't |
| 里程碑 | 一个有明确验收条件的阶段节点 |
| 回归 | 改动导致原有功能变坏 |
| 单点 | 一个组件挂了就导致整体不可用 |

附录 B · 本 PRD 的证据来源

本文档中的技术性事实（代码路径、部署拓扑、mysql-ui 不可用、依赖关系等）来自：

• ../决策分析.md 及其「证据索引」章节（含 文件:行号 与集群实测命令）

• ../项目隔离-{设计方案,实施计划}.md

• docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md（2026-09-24 实测）

⚠️ 不采纳的证据类型：开发/测试环境的使用量数据与部署现状（run 表记录数、各模块数据量、哪些 pod 在跑）——
它们只反映&quot;这个环境部署了什么、跑过什么&quot;，不用于判断需求去留。

引用 docs/项目模块/集群组件盘点与精简方案.md 时注意：该文档&quot;建议砍掉 XX 组件&quot;的结论基于开发环境视角，
需按本 PRD 第 3.2 节重新判定为"暂缓"还是"退役"。