Cube Studio 二开项目

适用对象：未参与过本项目的新同事
最后更新：2026-09-14

0. 一句话说明

我们基于腾讯音乐开源的 Cube Studio（一站式云原生机器学习平台）做二次开发，针对行内麒麟信创（Kylin V10）离线环境做国产化适配，并新增了 HDFS 数仓浏览、平台全局配置、高可用（HA）等能力。

团队目前为上海 2 人 + 苏州同事，2026-09 苏州侧新增 5 人，横跨行内测试环境和可联网的创新实验室两套环境。

当前最重的工作是信创国产化改造（镜像安全整改 + Python 3.12 迁移），详见第 5 章。

1. 仓库与代码托管

1.1 上下游关系

| 项目 | 地址 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 上游开源项目 | https://github.com/tencentmusic/cube-studio | 腾讯音乐开源，我们在此基础上二开 |
| 上游 Wiki | https://github.com/tencentmusic/cube-studio/wiki | 官方文档，功能/架构问题先查这里 |
| ★ 行内 Gitee（唯一代码源） | http://git.cs.bosc:8000/bosc/bdas_bdm_group/bdas_bdm_cubestudio.git | 所有人以此为准，行内可访问 |
| 创新实验室 GitLab | http://192.168.11.12:3000/admin/cube-studio-bos.git | 仅创新实验室环境可达 |

注：cube-studio.wiki/ 目录下还有一份仓库内 Wiki，是官方文档的本地副本，可离线查阅。

代码托管原则：

• 行内 Gitee 是唯一代码源。所有开发成果最终都要落到 Gitee 上，创新实验室的 GitLab 只是开发期的中转。

• 行内测试环境不参与代码提交，只做部署验证；创新实验室可直连 GitHub，用于对比上游改动。

1.2 分支

当前本地工作区在 final 分支上。

1.3 仓库规模与注意点

• 纯代码约 50MB，含制品/构建产物会膨胀到 GB 级。

• 会放一份含有各类镜像包和 keytab 等文件的压缩包到测试环境虚拟机上。

• 不要提交：镜像 tar 包（如 kubeflow-dashboard_kylin.tar 2.6GB）、node_modules、前端 build 产物、keytab/krb5.conf/kubeconfig 等敏感文件。

• 最近一次提交 Remove keytab, krb5, txt, md files 就是在做这类的清理，后续要持续遵守。

2. 界面实操展示（演示脚本）

平台前端入口 http://<环境IP>/，默认账号 admin/admin（测试用，上线前需改）。按下面顺序演示最能讲清楚平台能力：

| 顺序 | 模块 | 讲什么 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 登录 / 首页 Dashboard | 平台总览：流水线运行数、资源占用、快捷入口 |
| 2 | 流水线（Pipeline） | 核心能力。可视化 DAG 编排，节点 = 任务模板，运行后生成 Argo Workflow 在 K8s 上执行 |
| 3 | 任务模板 / 任务 | 单任务调试，debug pod，看日志、进终端 |
| 4 | Notebook | Jupyter / VSCode 在线开发环境，一个按钮拉起一个 pod |
| 5 | 训练（Training） | TFJob / PyTorchJob 等分布式训练 |
| 6 | 推理服务（Serving） | 模型一键部署为在线服务，Istio 路由、多版本灰度 |
| 7 | 数据集 / HDFS 浏览器 | 二开新增：浏览/搜索/下载 HDFS 上的 Parquet、读 schema |
| 9 | 数据管理（SQLLab / 元数据） | SQL 查询、元数据目录 |
| 10 | 平台配置（admin） | 二开新增：全局 hostAliases / DNS，一键注入新 Pod |
| 11 | HDFS 配置（admin） | 二开新增：Kerberos 连接配置 + 测试连接 |

实操时重点展示 2、4、6、7、10，这五个最能体现&quot;云原生 MLOps 平台 + 我们的二开成果&quot;。

3. 架构介绍

3.1 总体架构

用户浏览器

│

▼

Istio IngressGateway（入口网关）

│

├──► kubeflow-dashboard-frontend（nginx，托管 React 静态文件）

│       ├── /frontend/*  → 前端 SPA 静态资源

│       └── /*           → 反向代理到后端

│

└──► kubeflow-dashboard（Flask + gunicorn，后端）

├── MySQL 8.0（主库，SQLAlchemy ORM）

├── Redis（缓存 + Celery broker）

│     ├── Celery beat   — 定时任务（清理、定时 pipeline、GPU 监控）

│     ├── Celery worker — 异步任务（镜像构建、notebook 提交、资源查询）

│     └── watch         — 监听 Argo Workflow 状态并回写 DB

├── K8s API Server — 所有工作负载最终都变成 K8s 资源

└── HDFS（Kerberos keytab 认证）— 数仓浏览（二开新增）

3.2 技术栈

| 层 | 技术 |
| --- | --- |
| 后端 | Python（现 3.9，迁移目标 3.12）+ Flask + Flask-AppBuilder（FAB，提供 RBAC / 自动 REST API） |
| 前端 | React 17 + Ant Design 4 + TypeScript（3 个独立 App） |
| 数据库 | MySQL 8.0（SQLAlchemy） |
| 缓存/队列 | Redis（cache + Celery broker） |
| 编排 | Kubernetes v1.28.2 + Argo Workflows + Volcano |
| 服务网格 | Istio 1.15.0（推理服务流量路由） |
| 运行时 | containerd 1.7.16 / nerdctl |

3.3 三个前端项目

| 项目 | 路径 | 功能 | 构建工具 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主前端 | myapp/frontend/ | 平台主界面 | Webpack 5 |
| Vision | myapp/vision/ | AI 流水线可视化 DAG 编辑器 | Vite |
| VisionPlus | myapp/visionPlus/ | 数据 ETL 流水线编辑器 | Vite |

注意：Vision 的产物目录拼写是 vison（无 i），4 处视图里的硬编码不能改。

3.4 关键代码位置（二开必看）

| 位置 | 作用 |
| --- | --- |
| myapp/models/ | 数据模型（model_job.py 流水线/任务，model_notebook.py 等） |
| myapp/views/ | 视图/API（baseApi.py 是所有视图的基类） |
| myapp/utils/py/py_k8s.py | 所有业务 pod 的统一注入点，make_pod() 在这里注入 DNS/hostAliases/资源/卷 |
| myapp/tasks/ | Celery 异步任务 + 定时任务（schedules.py、async_task.py） |
| install/docker/config.py | 真正的主配置（~928 行，不是 myapp/config.py） |
| install/docker/entrypoint.sh | 容器启动脚本（迁移、建管理员、初始化、启动） |
| install/kubernetes/cube/ | K8s 部署清单（base + overlays） |

4. 二开改造内容（相对上游做了什么）

4.1 前端/后端功能新增

| 功能 | 后端 | 前端 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| HDFS 集成 | myapp/views/view_hdfs.py、myapp/utils/hdfs_client.py | HDFSBrowser/、HDFSConfig/ | Kerberos 认证、Parquet schema 尾部读取优化、断点续传 |
| 平台全局配置 | model_platform_config.py、view_platform_config.py、py_k8s.py 注入 | PlatformConfig/ | hostAliases/DNS 动态配置，一键刷新生效 |

4.2 高可用（HA）改造

• 后端/前端/worker 副本 1→2，加 podAntiAffinity、preStop、探针。

• API Server HA 用 MetalLB L2 模式（而不是 keepalived+HAProxy，避免装系统包）。

• DB 迁移加 Redis 分布式锁，防止多副本并发迁移。

• 详见 docs/CubeStudio-HA-改造完整文档.md。

4.3 部署与工具

• build_backend.sh / build_frontend.sh：一键增量构建+部署。

• copy_clean.sh：清理敏感文件/构建产物，产出干净交付目录（/bdm/share_bdm/cube-studio-bos/）。

• pull_pack_clean.sh：镜像导出（离线交付用）。

完整清单见 docs/交接文档.md 第十一章「文件清单」。

5. 当前最重的工作：信创国产化改造 ★

这是目前投入人力最多的方向，也是新同事最可能被分配到的战场。相关文档集中在 fix/（镜像安全）与 py312/（Python 迁移）两个目录。

5.1 行内口径（先记住这三条）

1. 评估工具：奇安信开源卫士，扫描镜像里的所有组件（rpm / pip / npm 包）。

2. 管控策略：高危及以上组件禁止。我们的整改范围就锁定在超危 + 高危，中危/低危不处理。

3. 整改是循环的：改镜像 → 送评 → 拿报告 → 销项 → 再送评，直到超危/高危清零（豁免项除外）。

硬约束：

• 行内要求必须使用 Python 3.12，3.9 不再允许。

• 行内统一麒麟基座为 kylinv10sp3-python312，不能带出行内，只能在行内组装镜像。

• 行内离线（但实测 yum 源与内部 pip 源可达，见 5.5）。

5.2 改造范围全景

一次完整的国产化改造要覆盖四类镜像，工作量从大到小：

| # | 类别 | 说明 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 自研镜像 | 后端 kubeflow-dashboard、前端 kubeflow-dashboard-frontend | 🔄 后端 py3.12 迁移中，已在行外3.12上验证；前端待安全部口径 |
| B | 中间件镜像 | minio / redis / istio / grafana / dcgm-exporter / volcano 等第三方服务 | 🔄 8 个已改造验证，redis 受阻 |
| C | 业务 Pod 镜像 | notebook、job-template 引用的 16 个镜像（81 处 python:3.9 注册） | ⏳ 待排期 |
| D | K8s 平台组件 | kube-system / flannel / metallb | ❌ 不属于改造范围 |

5.3 需要改造的中间件清单 ★（目前程润铎老师在进行）

经盘点，K8s 集群里的中间件镜像全部存在超危/高危组件。调研结论很关键：

所有扫描出的超危/高危 CVE 都来自 base OS 层（Debian/Ubuntu/Alpine/UBI8 的系统包），业务二进制本身是干净的。
所以改造路径统一为「把业务二进制搬到麒麟基座」，而不是去逐个修补系统包。

5.3.1 逐镜像清单（9 个）

| # | 原镜像 | 用途 | 原 Base OS | 业务二进制 | 改造方式 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | minio/minio:RELEASE.2023-04-20T17-56-55Z | S3 对象存储（Pipeline 日志/产物） | UBI8-minimal | 静态 Go | 拷二进制 | ✅ 已验证 |
| 2 | grafana/grafana:9.5.20 | 监控面板 | Alpine | 静态 Go | 拷文件树 | ✅ 已验证 |
| 3 | istio/pilot:1.15.0 | 服务网格控制面（istiod） | Ubuntu 22.04 | 静态 Go | 拷二进制 | ✅ 已验证 |
| 4 | istio/proxyv2:1.15.0 | Envoy sidecar / 入口网关 | Ubuntu 22.04 | envoy 动态 | 拷二进制 + iptables rpm | ✅ 已验证 |
| 5 | nvidia/dcgm-exporter:3.1.7-3.1.4-ubuntu20.04 | GPU 指标导出 | Ubuntu 20.04 | 动态 + libdcgm | 拷二进制 + 厂商库 | ✅ 二进制级验证（集群无 GPU 节点） |
| 6 | volcanosh/vc-controller-manager:v1.7.0 | 批调度控制器 | Alpine | 静态 Go | 拷二进制 | ✅ 已验证 |
| 7 | volcanosh/vc-scheduler:v1.7.0 | 批调度器 | Alpine | 静态 Go | 拷二进制 | ✅ 已验证 |
| 8 | volcanosh/vc-webhook-manager:v1.7.0 | 准入 webhook（集群暂未启用） | Alpine | 静态 Go | 拷二进制 | ✅ 已验证 |
| 9 | redis:7.4（Bitnami 结构） | 缓存 / Celery Broker | Debian 12 | 动态 | ❌ 重编译 | ⏳ 唯一受阻项 |

vc-scheduler / vc-webhook-manager 与 #6 同源镜像（同一 Alpine 基座），漏洞与改造方式完全相同。
集群实际只部署了 volcano 的 controller + scheduler；webhook 的 Deployment 在 yaml 中整段被注释，为离线包完整性而构建。

5.3.2 为什么 redis 是唯一卡住的

redis-server 是动态链接的 C 程序，依赖 Debian 12 的 glibc 2.36 + OpenSSL 3.x；麒麟 V10 SP3 是 glibc 2.28 + OpenSSL 1.1.1f，跨度太大，二进制直接搬不过来：

libm.so.6:  version `GLIBC_2.29' not found

libc.so.6:  version `GLIBC_2.33' / `2.32' / `2.34' not found

libssl.so.3    => not found

libcrypto.so.3 => not found

三条候选路线（按推荐度）：

| 方案 | 做法 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| A（首选） | 行内麒麟源直接 yum install redis | 最干净，麒麟原生二进制。前提：确认麒麟源有 redis 包 |
| B | 麒麟环境编译 redis 源码（7.4.3） | 产出原生二进制，需源码 tarball + openssl-devel |
| C（兜底） | 保留 Bitnami 目录结构，只替换 redis-server/redis-cli 二进制 | K8s 部署已覆盖 command，实际只需两个二进制在 PATH |

不可取：把 Debian 的 glibc 2.36 + libssl.so.3 一起打包搬进去 —— 等于把旧 CVE 原样搬过去，违背改造目标。

部署侧无变化：command: [redis-server, /usr/local/etc/redis/redis.conf]，探针 redis-cli -a admin ping，数据目录 /data（PVC），配置走 ConfigMap。

5.3.3 不需要改造的中间件

| 类别 | 镜像 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| K8s Operator | training-operator、workflow-controller(Argo)、prometheus-operator、prometheus-config-reloader、kube-rbac-proxy | Go 静态编译，FROM scratch/distroless，没有 OS 层，扫描器无内容可扫 |
| K8s 平台组件 | kube-system（apiserver/etcd/coredns/kube-proxy…）、kube-flannel、metallb-system | K8s 集群自身运行必需，不算 cube-studio 的中间件 |
| 极简镜像 | busybox:1.36.0（initContainer） | 无包管理器，无扫描面 |

5.3.4 待补扫的同类镜像

以下镜像与已扫描的同属中间件，建议补扫（改造方法完全一致，预计同样是"业务二进制干净、CVE 全在 OS 层"）：

prom/prometheus:v2.27.1                            监控

prom/node-exporter:v1.5.0                          监控

cube-argoproj/argocli:v3.4.3                       工作流

cube-argoproj/argoexec:v3.4.3                      工作流

5.4 自研镜像（目前饶铮老师在进行）

5.4.1 后端 kubeflow-dashboard

• 现行麒麟链（kylin-20260730-v6，py3.9 + Miniconda）已送评：超危 8 CVE / 高危 45 CVE。

• 归因三层：rpm 层（perl / libxml2 / glibc / libssh / pam / libcurl / libarchive / krb5）+ conda base 层（certifi）+ conda python39 应用层（FAB 4.3.7 / Jinja2 / Werkzeug / gunicorn / urllib3…）+ npm 层（node16 自带 npm）。

• 决策：旧链不整改，直接迁 py3.12（见 5.5），旧链的高危项作为迁移期已知风险，迁移后自然消失。

• 行内 py3.12 基座已送评：超危 0，高危仅 2 条（py3.7 老环境的 pip 20.2.2 / setuptools 44.1.1，构建期工具）——基座干净。

5.4.2 前端 kubeflow-dashboard-frontend

• 已是麒麟基座构建，但扫描仍报错：根因是 yum 装的 nginx 及其依赖的 perl（perl 5.28 有超危 9.8）。

• 两条路：

◦ 最小化 nginx（exclude 掉 perl 等非必需模块）—— 待安全部给&quot;什么能过检测&quot;的明确口径；

◦ 换 Caddy 方案已备好（fix/fe-caddy-kylin.tgz，Caddy 2.9.1）。

• 前端运行时只需要一个静态 web 服务器，node/npm 不进生产镜像（后端代码也无运行时 node 调用，已全库 grep 确认）。

5.5 Python 3.12 迁移（后端主线，已完成）

完整评估见 py312/Python312迁移评估报告.md 与 py312/验证记录与行内组装指引.md。

执行路线：行外本地先跑通 → 行内 Docker build 终测。当前应用层适配已行外验证通过。

| 验证项 | 结果 |
| --- | --- |
| wheel 采购 | ✅ 145 个 cp312 wheel，0 编译（限定 manylinux2014/2_17/2_28，行内 glibc 2.28 可装） |
| 全量模块 import | ✅ 96 个模块，0 真实兼容错误 |
| create_db / db upgrade | ✅ 21 个迁移全链 EXIT=0 |
| fab create-admin / myapp init | ✅ EXIT=0（pipeline=4 / job_template=98 入库） |
| gunicorn 23 + gevent | ✅ /health OK、/login 200 |
| celery 5.4.0 worker | ✅ prefork 就绪 |
| FAB 5.2.2 CRUD 回归 | ✅ 30 视图 list/_info 200 + 增删改查闭环 |

最大版本变更（评审优先）：

flask-appbuilder  4.3.7 → 5.2.2     ← 最大回归面（自定义 ModelRestApi/SecurityManager）

Flask             2.3.3 → 3.1.3

SQLAlchemy        1.4.x → 2.0.52    ← 兼容 1.4 写法，仅 select([1])→select(1)

Flask-SQLAlchemy  2.5.1 → 3.1.1

celery            5.2.2 → 5.4.0     ← 5.2.x 依赖 distutils，py3.12 已移除

kubernetes        25.3.0 → 29.0.0   ← 28.1.0 卡 urllib3<2

死依赖已删除（代码零 import）：elasticsearch、pyhive、thrift、thrift-sasl、sasl、gmssl。

已完成的代码适配（要点）：

• install/docker/config.py：imp → importlib；CACHE_TYPE=&#39;redis&#39; → &#39;RedisCache&#39;

• myapp/__init__.py：SQLAlchemy 导入来源、app.app_context() 包裹、@app.errorhandler 替代 @appbuilder.app.errorhandler

• myapp/views/base.py：db.create_scoped_session() → db.create_session()

• myapp/utils/core.py：select([1]) → select(1)；engine_connect 钩子补 rollback

• myapp/models/model_dataset.py：imghdr → Pillow

• 25+6 文件：flask.Markup/escape → markupsafe

• 18 文件：正则无效转义加 r 前缀（SyntaxWarning 清零）

行内组装要点：

• 行内 Nexus pip 源（10.208.29.10:8087，repo BDAS.BDM-PY-PUBLIC）能装上约 95% 的依赖。

• 只有 6 个 wheel 必须离线带入：gssapi、decorator、docopt、wtforms_json、jieba、hdfs（源上只有 sdist 或 Requires-Python 不兼容）。

• requests-kerberos==0.15.0 与 pyspnego==0.12.2 需 --no-deps 安装（依赖声明会拉 gssapi 挂掉）。

• 行内 yum 实测可用；但升级需 `--exclude` 防降级（行内 updates 源版本滞后于基座，如 krb5-libs 会被 23→17 降级）。

5.6 目前的问题与待确认 ★

| # | 问题 | 影响 | 状态/建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | redis 中间件无法直接搬麒麟基座 | Celery broker 跑不起来 | 待确认麒麟源是否有 redis 包（决定走方案 A/B） |
| 2 | 前端 nginx 的 perl 超危 | 前端镜像送评不过 | 待安全部给检测口径；Caddy 方案已备 |
| 4 | iptables 在容器内行为未验证 | istio-init 容器 | 需在测试集群跑 root + NET_ADMIN 冒烟 |
| 5 | 集群无 GPU 节点 | dcgm-exporter | 只能做二进制级验证，无法运行时冒烟 |
| 6 | job-template 16 个镜像 / 81 处 python:3.9 注册 | 业务 Pod 仍是老 Python | 待排期批量替换 |
| 7 | 迁移 deadline 未明确 | 决定灰度节奏与豁免策略 | 需向行内确认 |
| 8 | 评估平台是否支持构建期组件豁免/白名单 | 影响送评策略 | 需向行内确认 |

送评要点：系统层包应全部是 ky10 补丁版；业务二进制与原镜像 1:1（哈希可比对）；新增包需在报告中说明来源（当前 8 个中间件镜像合计只新增 1 个 rpm：iptables-1.8.5-6.ky10，仅 istio-proxyv2 用；非 rpm 新增仅 /usr/bin/which 两行 shell 脚本）。

6. 目前开发现状（两套环境）

6.1 环境对比

|  | 创新实验室 | 行内测试环境 |
| --- | --- | --- |
| 网段 | 192.168.11.x | 10.240.125.x |
| 联网 | ✅ 可联网（可访问 yum、pip） | ⚠️ 离线（但 yum 源 + 内部 pip 源实测可达） |
| 节点 | 3 Master + 2 Worker（5 台） | 3 Master + 3 Worker（6 台） |
| OS | Kylin V10 SP1 (Tercel, glibc 2.28) | Kylin V10 SP3 (Halberd, glibc 2.28) |
| 运行时 | containerd 1.7.16 | containerd 1.7.16 |
| 镜像仓库 | Harbor @ 192.168.11.12 | Harbor @ 10.240.125.39 |
| 用途 | 开发 + 联调 + 行外备料 | 部署验证 / 联调数仓 / 送评 |

6.2 创新实验室节点（192.168.11.11–15）

| IP | 角色 | 部署 |
| --- | --- | --- |
| 192.168.11.11 | master1 | 后端/前端/schedule/worker/watch、Flannel |
| 192.168.11.12 | master2 | Harbor 镜像仓库、istio、grafana |
| 192.168.11.13 | master3 | redis、volcano、prometheus |
| 192.168.11.14 | worker1 | mysql、minio、workflow-controller(Argo) |
| 192.168.11.15 | worker2 | training-operator、coredns |

6.3 行内测试环境节点（10.240.125.x）

| IP | 角色 |
| --- | --- |
| 10.240.125.39 | master1（主管理节点，Harbor / 后端 / 前端 / mysql / redis / prometheus / grafana） |
| 10.240.125.48 | master2（网关 + 调度：istio-ingressgateway / istiod / volcano / workflow-controller） |
| 10.240.125.77 | master3（轻量控制面 + coredns） |
| 10.240.125.80 / .82 / .83 | worker1/2/3（核心业务） |

组件分布详见 files/ip台账.md。代码/镜像通过离线交付包从创新实验室导入。

6.4 交付链路（两套环境如何打通）

创新实验室（联网）

├─ 开发 → 构建镜像 → Harbor(192.168.11.12) → 部署验证

└─ 验证通过后：

├─ 镜像 → docker save 导出 tar → 行内 docker load

└─ 代码 → copy_clean.sh 产出干净目录 → 拷贝到行内

行内测试环境（离线）

└─ 用导入的镜像 + 代码部署，做部署验证 / 送评 / 演示

7. 开发流程

7.1 日常改代码（增量构建，最快）

| 改了什么 | 命令 | 耗时 |
| --- | --- | --- |
| 仅后端 Python | bash build_backend.sh [TAG] | ~2 分钟 |
| 仅前端 React | bash build_frontend.sh [TAG] | ~3 分钟 |
| 前后端都改 | 先 build_frontend.sh 再 build_backend.sh | ~5 分钟 |

脚本自动：构建 → 推送 Harbor → kubectl set image → 等待 rollout。
后端镜像同时更新 4 个 Deployment（backend / schedule / worker / watch）。

7.2 本地调试

# 后端：docker-compose 起服务，或裸机跑

export FLASK_APP=myapp:app STAGE=dev

python myapp/run.py                      # 或 gunicorn myapp:app

# 前端（热更新）

cd myapp/frontend && npm install && npm run start   # localhost:3000，代理到后端

调试技巧：@pysnooper.snoop() 装饰器打印函数执行详情；proxy.py 是端口 8080 的请求日志代理。

7.3 依赖变更 / 数据库变更

• 新增 Python 依赖：改了 requirements.txt 就要重建 base 镜像（需联网环境），再更新 build_backend.sh 里的 BASE_IMAGE。

◦ 注意：requirements.txt 目前已是 py3.12 版本（FAB 5.2.2 / Flask 3.1.3），改之前先确认目标基座。

• 改了 Model：myapp db migrate -m &quot;xxx&quot; 生成迁移脚本，容器启动时 entrypoint.sh 会自动 db upgrade。

• 覆盖任何文件前先备份，备份统一放 py312/backup/（命名 &lt;原名&gt;.&lt;版本标记&gt;.bak）。

7.4 常用命令速查

kubectl get pods -A -o wide --sort-by='.spec.nodeName'   # 看所有 pod

kubectl logs -n infra deploy/kubeflow-dashboard --tail=50 -f  # 后端日志

kubectl exec -it -n infra deploy/kubeflow-dashboard -- bash   # 进容器

kubectl rollout restart deployment -n infra kubeflow-dashboard # 强制重建

8. 多人协作与代码合并

核心矛盾是：创新实验室可直连 GitHub，行内测试环境不可联网，且团队分散在上海、苏州两地。

8.1 代码托管与访问

• 唯一代码源 = 行内 Gitee：http://git.cs.bosc:8000/bosc/bdas_bdm_group/bdas_bdm_cubestudio.git，所有人以此为准。

• 创新实验室直连 GitHub，用于对比上游改动；行内测试环境不参与代码提交，只做部署验证。

• 苏州同事通过 VPN/跳板机访问行内 Gitee 或创新实验室（具体入口待补）。

8.2 分支模型（推荐：简化 Git Flow）

main                 ── 稳定主干（只接受 merge，不直接 commit）

└── final/dev     ── 开发主线（日常集成）

├── feature/<模块>   （例如 feature/hdfs-browser、feature/role-mgmt）

└── fix/<问题>        （例如 fix/pipeline-timeout、fix/redis-kylin）

• 开发时从主开发分支拉 feature/xxx，完成后提 PR 合回。

• PR 需至少 1 人 Code Review 通过才可合并；main 的合并由集成负责人操作。

8.3 协作闭环

1. 认领任务（模块/页面，先在大群里声明，避免撞车）

2. git checkout -b feature/xxx

3. 本地开发 + 自测

4. push → 提 PR → Code Review → 合并到开发主线

5. 构建 → 创新实验室验证

6. 验证通过 → 打镜像 tar + copy_clean.sh → 离线交付到行内

7. 行内部署验证 → 有问题在 PR/issue 上反馈

8.4 提交与代码规范约定

• 提交前：git status 确认没混入大文件/敏感文件（keytab、krb5.conf、kubeconfig、node_modules、tar 包）。

• commit message 建议用 模块: 说明 格式，例如 feat(hdfs): 新增 Parquet schema 尾部读取。

• 合并冲突：以开发主线为准，冲突方在本地 git rebase 解决后再提 PR。

• 大文件/镜像产物：一律不进 git，走离线交付流程（copy_clean.sh + pull_pack_clean.sh）。

9. 关键资源索引

| 资源 | 路径/地址 |
| --- | --- |
| 上游仓库 | https://github.com/tencentmusic/cube-studio |
| 上游 Wiki | https://github.com/tencentmusic/cube-studio/wiki |
| 行内 Gitee（唯一代码源） | http://git.cs.bosc:8000/bosc/bdas_bdm_group/bdas_bdm_cubestudio.git |
| 创新实验室 GitLab | http://192.168.11.12:3000/admin/cube-studio-bos.git |
| 完整交接文档 | docs/交接文档.md |
| HA 改造文档 | docs/CubeStudio-HA-改造完整文档.md |
| 离线部署手册 | docs/CubeStudio离线部署操作手册-新环境-3Master2Worker.md |
| 国产化迁移踩坑 | docs/domestic-migration-pitfalls.md |
| 创新实验室环境配置 | docs/创新实验室tips.md |
| 代码重构计划 | docs/codebase-audit-and-refactoring-plan.md |
| 中间件麒麟化改造方案 | fix/middle/中间件镜像麒麟化改造方案.md |
| 中间件镜像盘点 | fix/中间件镜像盘点.md |
| 镜像安全评估分析报告 | fix/镜像安全评估分析报告.md |
| 镜像安全整改方案与建议 | fix/镜像安全整改方案与建议.md |
| py3.12 迁移评估报告 | py312/Python312迁移评估报告.md |
| py3.12 行外验证与行内组装指引 | py312/验证记录与行内组装指引.md |
| 行内 build 操作手册 | py312/行内build操作手册.md |
| IP 台账 | files/ip台账.md |
| 二开流程报告 | files/二开流程报告.md |